Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2021 № 40

д. Ивантеево

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы»

В соответствии Уставом Ивантеевского  сельского поселения, постановлением Администрации Ивантеевского сельского поселения от 03.06.2020 № 31 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Ивантеевского сельского поселения от 30.12.2020 № 114, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу 22.06.2021 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» и разместить на сайте администрации поселения в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Ивантеевского сельского поселения.

Глава Ивантеевского сельского поселения                                К.Ф. Колпаков

Приложение

к   постановлению  администрации

Ивантеевского сельского поселения

от 22.06.2021  № 40

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского

поселения  на 2021-2023 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы»

- Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрации Ивантеевского сельского поселения,  (далее  -  Администрация).

- Соисполнители муниципальной программы: нет.

- Цели муниципальной программы:

упорядочение учета автомобильных дорог;

улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивантеевского сельского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;

приведение автодорог к нормативному состоянию.

- Задачи муниципальной программы:

принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  пользования Ивантеевского сельского поселения

обеспечение мероприятий по текущему содержанию автодорог, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Иванеевского сельского поселения.

обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивантеевского сельского поселения  за счет средств областного бюджета и бюджета Ивантеевского сельского поселения

- Подпрограммы муниципальной программы:

паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения  общего пользования Ивантеевского сельского поселения;

обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения.

- Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

- Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом ( руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Ивантеевского сельского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2021 | 683 195,72 | 1 192 000,00 | 0 | 0 | 1 875 195,72 |
| 2022 | 596 800,00 | 792 000,00 | 0 | 0 | 1 388 800,00 |
| 2023 | 607 800,00 | 795 000,00 | 0 | 0 | 1 402 800,00 |
| Всего: | 1 887 795,72 | 2 779 000,00 | 0 | 0 | 4 666 795,72 |

- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог ощего пользования местного значения;

снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение состояния улично-дорожной сети;

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог.

- Характеристика текущего состояния сферы дорожного хозяйства

- Ивантеевского сельского поселения, приоритеты, цели государственной и

- региональной политики в указанной сфере, общая характеристика сферы

- реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.
           Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения на 01.01.2021 составляет  согласно постановлению Администрации Ивантеевского сельского поселения от 26.11.2018 № 7  	13,245 км всего, 	10,045 км – имеют  грунтовое покрытие,  3,200 км - асфальтовое покрытие.

В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует  ремонта.

Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них  составляет менее 20 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением  эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 - 2 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими показателями. 	Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий.

Необходимость разработки муниципальной программы, направленной на решение задач  по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Анализ аварийности на улично-дорожной сети Ивантеевского сельского поселения показывает, что дорожная обстановка на дорогах местного значения в границах населённых пунктов в сельском поселении  требует постоянного совершенствования и обновления  схем организации движения.  По состоянию на конец 2020 года на дорогах местного значения в границах населённых пунктов дорожно-транспортных происшествий не произошло (по данным ГИБДД МВД России по Новгородской области).

Основными факторами, определяющими причины отсутствия аварийности на дорогах местного значения в границах населённых пунктов поселения, являются:

реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного

движения на территории Ивантеевского сельского поселения на текущий период предусматривающей;

меры, предпринимаемые на Федеральном уровне и направленные на повышение

дисциплинированности  водителей в плане соблюдения правил дорожного и ответственности за их нарушение (в данной Программе не рассматриваются).

Вместе с тем  высокие темпы автомобилизации общества, рост мощностных и скоростных характеристик автотранспортных средств, расширение инфраструктуры населённых пунктов для сохранения безаварийности на дорогах местного значения требуют постоянной актуализации и модернизации схем организации дорожного движения и повышения эффективности проведения образовательно-агитационных мероприятий.

Применение программно подхода  позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, предотвращающих  дорожно-транспортные происшествия.

В настоящее время на территории Ивантеевского сельского поселения асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог местного значения общего использования, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (далее - проезды к дворовым территориям) имеет высокую степень износа и требует ремонта и капитального ремонта. Социологические опросы населения, значительное количество обращений граждан в органы местного самоуправления подтверждают неудовлетворенность жителей сельского поселения степенью благоустройства придомовых территорий.

Автомобильные дороги местного значения общего использования в населённых пунктах сельского поселения и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов являются важной составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения.

Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное обеспечение мероприятий программы за счет средств бюджета поселения.

- Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивантеевского сельского  поселения.

Исходя из целей муниципальной программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

развитие и совершенствование автомобильных дорог;

своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

совершенствование системы организации дорожного движения.

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных  функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства  Ивантеевского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь, в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении мероприятий муниципальной Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения   наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

- Механизм управления реализацией муниципальной программы

Механизм реализации  муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

составление отчетности о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Ивантеевского сельского поселения «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского  сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности".

ПАСПОРТ

подпрограммы «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения  общего пользования Ивантеевского сельского поселения»

муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы»

- Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского поселения (далее  - Администрация).

- Задачи подпрограммы:

упорядочение учета автомобильных дорог

- Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

| Год | Источник финансирования, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Ивантеевского сельского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2021 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 |

- Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  пользования Ивантеевского сельского поселения.

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы»

- Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского поселения (далее  - Администрация).

- Задачи подпрограммы:

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского сельского поселения.

- Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

| Год | Источник финансирования, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Ивантеевского сельского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2021 | 512 195,72 | 0 | 0 | 0 | 512 195,72 |
| 2022 | 384 800,00 | 0 | 0 | 0 | 384 800,00 |
| 2023 | 420 800,00 | 0 | 0 | 0 | 420 800,00 |
| Всего: | 1 317 795,72 | 0 | 0 | 0 | 1 317 795,72 |

- Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

улучшение состояния улично-дорожной сети;

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог.

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского

поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного

хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы»

- Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского поселения (далее  - Администрация).

- Задачи подпрограммы:

обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивантеевского сельского поселения  за счет средств областного бюджета и бюджета Ивантеевского сельского поселения

- Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

| Год | Источник финансирования, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Ивантеевского сельского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2021 | 121 000,00 | 1 192 000,00 | 0 | 0 | 1 313 000,00 |
| 2022 | 187 000,00 | 792 000,00 | 0 | 0 | 979 000,00 |
| 2023 | 187 000,00 | 795 000,00 | 0 | 0 | 982 000,00 |
| Всего: | 495 000,00 | 2 779 000,00 | 0 | 0 | 3 274 000,00 |

- Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожного

хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2020 год) |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление технического плана для автомобильную дорогу | ед. |  | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1.2. | Регистрация права постоянного бессрочного пользования на автомобильную дорогу | ед. |  | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Ивантеевского сельского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Количество установленных технических средств(комплексов) организации дорожного движения | ед. |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Количество ДТП на автодорогах местного значения по причине неудовлетворительного их состояния | случай |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Протяженность и площадь отремонтированных автомобильных дорог, всего | км/м2 |  | за 2020 г 0,318/1 583 За период с 2016 по 2020 годы 3,293/ 11 481. | 2,769/ 9 987 | 0,250/ 1 125 | 0,250/ 1 125 |
| 3.1.1 | д. Буяково, грунтовая. | км/м2 |  | 0 | 0,395/1 580 | 0 | 0 |
|  | д. Козлово, грунтовая | км/м2 |  | 0 | 0,890/3 560 | 0 | 0 |
|  | д. Новинка, грунтовая | км/м2 |  | 0 | 0,395/1 580 | 0 | 0 |
|  | д. Малое Уклейно, грунтовая | км/м2 |  | 0 | 1,089/3 267 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Количество отремонтированных водопропускных труб | шт |  | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | д. Ивантеево ул. Озерная, твердое покрытие | км/м2 |  | 0 | 0 | 0,250/1 125 | 0 |
| 3.1.4 | д. Ивантеево ул. Озерная, твердое покрытие | км/м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0,250/ 1 125 |
| 3.2. | Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог | не более, % |  | 45 (6, 6 км из 14,8 км) | 27 | 24 | 21 |

Мероприятия муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожного

хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1. | Подпрограмма «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Упорядочение учета автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение инвентаризации и паспортизации автодорог | Администрация Ивантеевского сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 1.1, 1.2 | бюджет Ивантеевского сельского поселения |  | 50 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка | Администрация Ивантеевского сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 2.1, 2.3 | бюджет Ивантеевского сельского поселения |  | 482 195,72 |  | 384 800,0 | 405 800,00 |  |
| 2.1.2. | Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов | Администрация Ивантеевского сельского поселения |  | 2021-2023 годы | 2.2 | бюджет Ивантеевского сельского поселения |  | 30 000,00 |  | 25 000,00 | 15 000,00 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 512 195,72 |  | 409 800,0 | 420 800,00 |  |
| 3. | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 3. Обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов, в том числе: |  | Администрация Ивантеевского сельского поселения | 2021-2023 годы | 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 | бюджет Ивантеевского сельского поселения | 121 000,00 |  | 187 000,00 |  |  | 187 000,00 |
| 3.1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги в д. Буяково (д.1 – д. 20) |  | Администрация Ивантеевского сельского поселения | 2021-2023 годы |  |  | 16 881,65 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги в д. Козлово (д.2-д.14, д.13-д.23) |  | Администрация Ивантеевского сельского поселения | 2021-2023 годы |  |  | 18 802,27 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги в д. Новинка (д.2-башня РТПС) |  | Администрация Ивантеевского сельского поселения | 2021-2023 годы |  |  | 16 779,66 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4 | Ремонт автомобильной дороги в д. Малое Уклейно (д.9-д.14, д.14-д.15) |  | Администрация Ивантеевского сельского поселения | 2021-2023 годы |  |  | 16 789,47 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.5 | Прочие мероприятия по ремонту автодорог, в том числе: |  | Администрация Ивантеевского сельского поселения | 2021-2023 годы |  |  | 51 746,95 |  | 187 000,00 |  |  | 187 000,00 |
| 3.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов |  | Администрация Ивантеевского сельского поселения | 2021-2023 годы | 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 3.1.5 | бюджет Новгородской области | 1 192 000,0 |  | 792 000,00 |  |  | 795 000,00 |
| 3.1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги в д. Буяково (д.1 – д. 20) |  | Администрация Ивантеевского сельского поселения | 2021-2023 годы |  |  | 282 276,32 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги в д. Козлово (д.2-д.14, д.13-д.23) |  | Администрация Ивантеевского сельского поселения | 2021-2023 годы |  |  | 314 390,67 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги в д. Новинка (д.2-башня РТПС) |  | Администрация Ивантеевского сельского поселения | 2021-2023 годы |  |  | 280 570,88 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги в д. Малое Уклейно (д.9-д.14, д.14-д.15) |  | Администрация Ивантеевского сельского поселения | 2021-2023 годы |  |  | 314 762,13 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.5 | Прочие мероприятия по ремонту автодорог |  | Администрация Ивантеевского сельского поселения | 2021-2023 годы |  |  | 0,00 |  | 792 000,00 |  |  | 795 000,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 1 313 000,00 |  | 979 000,00 |  |  | 979 000,00 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  | 1 875 195,72 |  | 1 388 800,00 |  |  | 1 402 800,00 |