Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2020 № 32

д. Ивантеево

О внесении изменений в муниципальную программу

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбереженияна 2020-2022 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Ивантеевского сельского поселения от 03.06.2020 № 31 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбереженияна 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ивантеевского сельского поселения от 29.12.2019 № 134, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения  в сети Интернет.

Глава Ивантеевского сельского поселения                                            К.Ф. Колпаков

Приложение

к постановлению Администрации

Ивантеевского сельского поселения

от 03.06.2020 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбереженияна 2020-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения

на 2020-2022 годы»

- Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрации Ивантеевского сельского поселения,  (далее  -  Администрация).

- Соисполнители муниципальной программы: нет.

- Цели муниципальной программы: повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение.

- Задачи муниципальной программы:

улучшение качества освещения улично-дорожной сети;

приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, с помощью установки  приборов учета электропотребления и энергосберегающих фонарей на уличное освещение;

обустройство и восстановление уличного освещения дорог и улиц;

повышение уровня благоустройства сельского поселения.

- Подпрограммы муниципальной программы:

Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2020-2022 годы

- Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы.

- Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом ( руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Ивантеевского сельского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2020 | 340 000,00 | 0 | 0 | 0 | 340 000,00 |
| 2021 | 260 000,00 |  |  |  | 260 000,00 |
| 2022 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 |
| Всего: | 730 000,00 |  |  |  | 730 000,00 |

- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

снижение  бюджетных расходов за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов на уличное освещение;

улучешние  состояние улично-дорожного освещения сельского поселения;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;

улучшение среды, комфортной для проживания жителей жителей Ивантеевского сельского поселения.

- Характеристика текущего состояния в сфере реализации

- Муниципальной програмы, приоритеты, цели государственной и

- региональной политики в указанной сфере, общая характеристика сферы

- реализации муниципальной программы

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В настоящее время система наружного освещения населенных пунктов состоит из:

1.	Общее количество светоточек- 114 шт.,

2.	Протяженность воздушных линий 13,2 км, из них изолированным проводом 6,8 км,

3.	Протяженность освещенных частей улиц, проездов, в населенных пунктах- 13,2 км

4.	Общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами- 46 шт

5.	Общее количество светодиодных светильников - 68 шт.

В    системе    электроснабжения    населенных    пунктов     задействовано трансформаторных   подстанций   (ТП)   21 шт.     Для   улучшения   качества обслуживания и организации  учета электроэнергии  производится равномерное распределение нагрузки по фидерам УО   и монтаж ящиков учета уличного освещения в ТП.

В настоящее время финансируется из местного бюджета и осуществляется работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий уличного и внури-квартального освещения. На капитальный ремонт, реконструкцию и строительство новых линий освещения средств не выделяется. В связи с вышеуказанным программа развития линий уличного освещения содержит следующие направления:

1. Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.

2. Строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением энергоэффективных технологий и материалов.

Для улучшения состояния ВЛ, уменьшения потерь ВЛ, ликвидации обрывов и ко-ротких замыканий, повышения электробезопасности для окружающих необходимо выполнить следующие первоочередные мероприятия:

производить ежегодно вы-борочную замену изношенного голого провода;

при замене изношенного провода одновременно применять современные самонесущий провод СИП. Провод СИП-2А 4x25 (5x25, 6x25) основные магистрали, отпайки на СИП-2А 4x16 и 2x16 (по расчету пропускной способности провода). Его преимущества по сравнению с голым проводом бесспорны.

Предпочтение отдается источникам света с высокой световой отдачей, низким электропотреблением. Исходя из параметров состояния светильников необходимо в плановом порядке произвести их замену.Требуется массовая замена светильников с переводом их на более экономичные светодиодные. При этом достигается реальная экономия электрической энергии.

В результате проведенного анализа сформирован перечень объектов уличного освещения подлежащих модернизаци.

Перечень

объектов уличного освещения на территории Ивантеевского сельского поселения, 
подлежащих модернизации.

| № п/п | Населенный пункт | Адрес, местонахождение объекта | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Большое Уклейно | д. Большое Уклейно | Монтаж автоматизированных пунктов включения, включая приборы учета электрической энергии, замена 400 м провода на СИП, замена 15 светильников на светодиодные |
|  | д. Буяково | д. Буяково | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии, замена 4 светильников |
|  | д. Вишневка | д. Вишневка | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии, замена 2 светильников |
|  | д. Княжёво | д. Княжёво | Монтаж автоматизированного пунктов включения освещением, замена 1000 м провода на СИП, монтаж и установка 2-х светильников |
|  | д. Козлово | д. Козлово | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии, замена 150 м провода на СИП, замена 3 светильников. |
|  | д. Малое Уклейно | д. Малое Уклейно | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии, замена 250 м провода на СИП, замена 3 светильников. |
|  | д. Мысловичи | д. Мысловичи | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии, замена 200 м провода на СИП, монтаж и установка 2 светильников. |
|  | д. Нива | д. Нива | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии, замена 200 м провода на СИП, замена 2 светильников. |
|  | д. Новая Ивановка | д. Новая Ивановка | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии, замена 300 м провода на СИП, установка 3 светильников. |
|  | д. Новинка | д. Новинка | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии, замена 600 м провода на СИП, замена 2 светильников. |
|  | д. Русские Новики | д. Русские Новики | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии,, замена 400 м провода на СИП, замена 2 светильников. |
|  | д. Савкино | д. Савкино | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии, замена 1500 м провода на СИП |
|  | д. Симаниха | д. Симаниха | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии, замена 800 м провода на СИП, замена 4 светильников |
|  | д. Сухая Ветошь | д. Сухая Ветошь | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии, замена 500 м провода на СИП, замена 3 светильников |
|  | д. Яконово | д. Яконово | Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая прибор учета электрической энергии, замена 100 м провода на СИП, замена 2 светильников |

- Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать операционный и финансовый риски.

Операционный риск включает в себя риски исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность исполнителя (соисполнителя) могут привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы. Операционный риск может быть оценен как умеренный.

Финансовый риск связан с повышением стоимости выполнения работ по модернизации и ремонту сетей уличного освещения, вызванным инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования муниципальной программы из бюджета Ивантеевского сельского поселения. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния объектов благоустройства Ивантеевского сельского поселения и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать:

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу;

обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы;

организация эффективного межведомственного взаимодействия.

- Механизм управления реализацией муниципальной программы

Администрация Ивантеевского сельского поселения осуществляет следующие функции:

участвует в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет в рамках своей компетенции предложения по корректировке муниципальной программы;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности исполнителя муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечивает эффективность реализации муниципальной программы;

готовит при необходимости предложения по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, исполнителей и участников муниципальной программы;

составляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Ивантеевского сельского поселения «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского  сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности".

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы Администрации Ивантеевского сельского поселения.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения

- на 2020-2022 годы»

- Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского поселения (далее  - Администрация).

- Задачи подпрограммы:

улучшение качества освещения улично-дорожной сети;

приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии с помощью установки  приборов учета электропотребления

снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии с помощью установки   энергосберегающих фонарей на уличное освещение;

надежность функционирования сетей уличного освещения;

повышение уровня благоустройства сельского поселения.

- Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 годы.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

| Год | Источник финансирования, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Ивантеевского сельского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2020 | 340 000,00 | 0 | 0 | 0 | 340 000,00 |
| 2021 | 260 000,00 | 0 | 0 | 0 | 260 000,00 |
| 2022 | 130 000,00 | 0 | 0 | 0 | 130 000,00 |
| Всего: | 730 000,00 | 0 | 0 | 0 | 730 000,00 |

- Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение  бюджетных расходов за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов на уличное освещение;

улучешние  состояние улично-дорожного освещения сельского поселения;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;

улучшение среды, комфортной для проживания жителей жителей Ивантеевского сельского поселения.

.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения

на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2019 год) |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обслуживаемых светильников уличного освещения | ед. |  | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 1.2. | Доля светодиодных светильников в общем количестве | % |  | 60 | 77 | 84 | 90 |
| 1.3. | Количество автоматизированных пунктов включения | ед. |  | 6 | 8 | 13 | 16 |
| 1.4. | Протяженность воздушных линий с изолированным проводом | км. |  | 6,8 | 7,5 | 8,3 | 11,5 |
| 1.5 | Снижение потребление электрической энергии по отношению к базовому. | % |  | 70 000,00 квт/ч | 5 | 5 | 5 |
| 1.6. | Повышение надежности работы системы уличного освещения (снижение количества текущих ремонтов) | не более ед. |  | 2 | 2 | 2 | 2 |

Мероприятия муниципальной программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения,

повышение энергоэффективности и энергосбережения

на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации |  | Целевой показатель |  | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1. | Подпрограмма «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии с помощью установки энергосберегающих фонарей на уличное освещение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Замена светильников на энергосберегающие | Администрация Ивантеевского сельского поселения |  | 2020-2022 годы |  | 1.1, 1.2, 1.5 |  | бюджет Ивантеевского сельского поселения |  | 160 000,00 |  | 100 000,00 | 40 000,00 |  |
| 2.1. | Задача 2. Снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии с помощью установки приборов учета электропотребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Монтаж автоматизированных пунктов включения | Администрация Ивантеевского сельского поселения |  | 2020-2022 годы |  | 1.3 |  | бюджет Ивантеевского сельского поселения |  | 10 000,00 |  | 50 000,00 | 30 000,00 |  |
| 3.1. | Задача 3. Приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Замена проводов сетей уличного освещения | Администрация Ивантеевского сельского поселения |  | 2020-2022 годы |  | 1.4 |  | бюджет Ивантеевского сельского поселения |  | 120 000,00 |  | 80 000,00 | 40 000,00 |  |
| 4.1. | Задача 4. Надежность функционирования сетей уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения | Администрация Ивантеевского сельского поселения |  | 2020-2022 годы |  | 1.6 |  | бюджет Ивантеевского сельского поселения |  | 50 000,00 |  | 30 000,00 | 20 000,00 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 000,00 |  | 260 000,00 |  |  | 130 000,00 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 000,00 |  | 260 000,00 |  |  | 130 000,00 |