Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения на 2020-2022 годы" за 2020 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 364 636,30 | 1 243 532,54 | 713 000,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 651 636,30 | 530 532,54 | 530 532,54 |
| 1. Подпрограмма «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения» | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 |
| 1.1. Проведение инвентаризации и паспортизации автодорог | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении» | 389 336,30 | 343 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 336,30 | 343 600,00 | 343 600,00 |
| 2.1. Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка | 389 336,30 | 343 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 336,30 | 343 600,00 | 343 600,00 |
| 3. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения» | 900 000,00 | 899 932,54 | 713 000,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 187 000,00 | 186 932,64 | 186 932,64 |
| 3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов за счет средств местного бюджета | 187 000,00 | 186 932,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 186 932,64 | 186 932,64 |
| 3.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов за счет субсидии из областного бюджета | 713 000,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения на 2020-2022 годы»

за 2020 год

1. Подпрограмма  «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения  общего пользования Ивантеевского сельского поселения»

Мероприятие 1.1. «Проведение инвентаризации и паспортизации автодорог».

На выполнение данного мероприятия запланировано 75 300,00 рублей на  выполнение работ по изготовлению технических планов на  автомобильные дороги местного значения. По состоянию на 01.01.2021 года муниципальные контракты на выполнение работ  не заключены,  исполнитель программы выполняет постановку на кадастровый учет земельных участков под автомобильные дороги, прием их в безвозмездное пользование. Контракт на исполнению работ для исполнения данного мероприятия планируется заключить в 2021 году.

2. Подпрограмма  «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении».

Мероприятие 2.1. «Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка».

На выполнение данного мероприятия запланировано 389 336,30 (исполнено 343 600,00) на  выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения. В 2020 году финансирование мероприятий в рамках данной подпрограммы было сокращено (на 30 000,00 руб.) в связи с сокращением финансирования (уменьшением поступления акцизов от реализации нефтперодуктов по данным администратора указанных поступлений), но это не повлияло на выполнение мероприятия.

3. Подпрограмма  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к дворовым территориям населенных пунктов   Ивантеевского сельского поселения».

В рамках мероприятий указанной подпрограммы в 2020 году производился текущий ремонт автомобильной дороги в дер. Ивантеево: была разработана сметная документация, проверена ее достоверность, выполнен ремонт асфальтобеннго покрытия 4 участков дороги по ул. Озерной: д. 20-д.22, д. 4 – д. 6, около д. 6 и от дома 1 до д .13 общей протяженностью 396 м и площадью 1 796 кв.м., а также провизведен строительный контроль за результатами выполненных работ.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2020-2022 годы» за 2020 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 350 000,00 | 349 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 349 050,00 | 349 050,00 |
| 1.Монтаж автоматизированных пунктов включения. | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2. Замена проводов сетей уличного освещения | 136 000,00 | 135 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 135 345,00 | 135 345,00 |
| 3. Замена светильников на энергосберегающие | 127 000,00 | 126 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 126 836,00 | 126 836,00 |
| 4. Текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения | 77 000,00 | 76 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 76 869,00 | 76 869,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2020-2022 годы» за 2020 год

На выполнение мероприятий по монтажу автоматизированных пунктов включения,  замене проводов и светильников заключены и исполнены 2  муниципальных  контракта.

По первому контракту  на сумму 192 191,00 руб. были выполнены следующие работы по модернизации системы уличного освещения в дер. Большое Уклейно:  установлены 2 прибора учета электроэнергии, смонтированы 2 точки автоматического включения линий освещения,  установлено 15 светодиодных светильников взамен менн энергоэффективных,  поменяно 390 метров кабеля на самонесущий изолированный провод.

По второму контракту на сумму 79 990,00 руб. были выполнены работы по модернизации системы уличного освещения в дер. Малое Городно (установлен дополнительный светодиодный светильник и проложено 135 м СИПа) и в д. Ивантеево (установлены 2 дополнительных светильника и 2 опоры). С начала реализации мероприятий данной программы (2016 год) и по настоящий момент достигнуто снижение потребления энергии сетями уличного освещения с 99 681  квтч на  2016 год до 53 685 квтч на 2021 год при росте количества светильников.

. В  рамках мероприятия  текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения заключен муниципальный контракт, мероприятие по текущему ремонту выполнялись  по мере необходимости.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие  благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2020–2022 годы» за 2020 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 382 983,00 | 1 330 580,89 | 338 983,00 | 338 983,00 | 338 983,00 | 1 044 000,00 | 991 597,89 | 991 597,89 |
| 1. Подпрограмма «Базовое благоустройство территории Ивантевского сельского поселения на 2020-2022 годы» | 1 341 983,00 | 1 290 372,68 | 338 983,00 | 338 983,00 | 338 983,00 | 1 003 000,00 | 951 389,68 | 951 389,68 |
| 1.1. Электроэнергия сетей уличного освещения | 500 000,00 | 472 665,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 472 665,86 | 472 665,86 |
| 1.2. Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения | 20 000,00 | 11 770,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 11 770,42 | 11 770,42 |
| 1.3. Устройство, содержание детских и спортивных площадок | 438 983,00 | 428 336,40 | 338 983,00 | 338 983,00 | 338 983,00 | 100 000,00 | 89 353,40 | 89 353,40 |
| 1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 48 000,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 47 600,00 | 47 600,00 |
| 1.5. Скашивание травы и дезинсекционная обработка территории | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 1.6. Озеленение | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.7. Установка указателей с названиями улиц и номерами домов | 40 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2. Подпрограмма «Участие в государственных программах развития местных территорий» | 41 000,00 | 40 207,61 |  |  |  | 41 000,00 | 40 207,61 | 40 207,61 |
| 2.1. Участие в программе поддержки местных инициатив | 33 000,00 | 32 371,98 |  |  |  | 33 000,00 | 32 371,98 | 32 371,98 |
| 2.2. Участие в программе "Комплексное развитие сельских территорий" | 8 000,00 | 7 835,63 |  |  |  | 8 000,00 | 7 835,63 | 7 835,63 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Комплексное развитие  благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2020–2022 годы» за 2020 год

Подпрограмма  «Базовое благоустройство территории Ивантевского сельского поселения на 2020-2022 годы»

Мероприятие 1.1. «Электроэнергия сетей уличного освещения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 500 000,00 рублей, заключен контракт на 500 000,00 руб. Исполнение происходит ежемесячно, на 01.01.2021 исполнено 472 665,86 рублей.   За 2015 год уличное освещение 99 681 квт/ч, 2016 год – 94 264 квт/ч, 2017 – 90 132 квт/ч, 2018 год – 81 117 квт/ч, 2019 год – 68 678 квт/ч., 2020 год – 53 685 квт/ч.

Мероприятие 1.2. «Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 20 000,00 рублей, в пределах плана заключен контракт на поставку хозяйственного инвентаря для уборки общественных территорий от стихийных свалок, произведена уборка несанкционированного мусора.

Мероприятие 1.3. «Устройство, содержание детских и спортивных площадок».

На выполнение данного мероприятия запланировано 438 983,00 рублей, из которых 338 983,00 руб.  – это средства областного бюджета.  В 2020 году при исполнении указанного мероприятия был сформирован участок под спортивную площадку на открытом воздухе в д. Ивантеево, произведены подготовительные работы по благоустройству этого участка для дальнейшего размещения на нем спортивной площадки, приобретен и установлен комплекс тренажеров.

Мероприятие 1.4. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 48 000,00 рублей. . По состоянию на 01.01.2021 года заключен и исполнен контракт на приобретение венков и цветов для возложения на мемориалах 9 мая, выполение работ по текущему ремонту воинского захоронения, также произведеная  уборка территории общественного кладбища от мусора.

Мероприятие 1.5. «Скашивание травы и  дезинсекционная обработка территории».

На выполнение данного мероприятия запланировано 95 000,00 рублей. . По состоянию на 01.01.2021 года в рамках исполнения данного мероприятия заключались и исполнялись контракты по скашиванию травы на территории поселения (всего 9,5 га), выполнение акарицидной обработке общественных территорий от клещей (3 га), а также двукратная обработка против борщевика Сосновского (1 га)

Мероприятие 1.6. «Озеленение».

На выполнение данного мероприятия запланировано 200 000,00 рублей. . По состоянию на 01.01.2021 года заключены и исполнены муниципальные  контракты на 200 000,00 руб. для выполнения работ по удалению аварийных деревьев в д. Ивантеево, также произведена вырубка деревьев на месте будущей спортивной площадки.

Мероприятие 1.7. «Установка указателей с названиями улиц и номерами домов».

На выполнение данного мероприятия запланировано 40 000,00 рублей. . По состоянию на 01.01.2021 года заключен и исполнен контракт на поставку 70 адресных табличек для домовладений в дер. Большое Городно, Большое Уклейно.

Подпрограмма  «Участие в государственных программах развития местных территорий»

Мероприятие 2.1. «Участие в программе поддержки местных инициатив». В 2020 году Администрацией Ивантеевского сельского поселения была разработанаа и подана заявка на участие в программе поддержки местных инициатив, но проект не вышел в в финал.

Мероприятие 2. «Участие  в программе «Комплексное развитие сельских территорий»». В 2020 году Администрацией Ивантеевского сельского поселения была разработанаа и подана заявка на участие в программе комплексного развития сельских территорий в 2021 году.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2020-2022 годы»

за 2020 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 52 000,00 | 50 981,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 50 981,88 | 50 981,88 |
| 1. Приобретение средств пожаротушения | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2. Содержание транспортного средства АРС-14 | 12 000,00 | 10 981,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 10 981,88 | 10 981,88 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2020-2022 годы»

за 2020 год

Мероприятие 1. «Приобретение средств пожаротушения».  На выполнение данного мероприятия запланировано 40 000,00 рублей. В результате выполнения данного мероприятия были приобретены, укоплектованы и установлены три пожарных щита в дер. Большое  Уклейно, Русские Новики, Сухая Ветошь,  обеспечена система оповещения населения при черзвыайных ситуациях (приобретены электромегафоны), а так же приобретены указателия для пожарных водоемов.

Мероприятие 1.4. «Содержание транспортного средства АРС-14». На выполнение данного мероприятия запланировано 12 000,00 рублей.  Освоено на содержание АРС-14 – 10 981,88 руб. (транспортный налог, прохождение технического осмотра, ОСАГО). Кроме того, регулярно проводится проверка технического состояния указанного транспортного средства.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом  Ивантеевского сельского поселения на 2020-2022 годы»

за 2020 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 92 000,00 | 39 981,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 39 981,78 | 39 981,78 |
| 1. Подпрограмма «Управление недвижимым имуществом Ивантеевского сельского поселения, его содержание и ремонт на 2020-2022 годы» | 46 000,00 | 44 420,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 44 420,94 |
| 1.1.Ремонт объектов недвижимого имущества | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.Плата за текущий ремонт и содержание объектов в составе общего имущества многоквартирных домов | 33 000,00 | 31 013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 31 013,70 | 31 013,70 |
| 1.3.Взносы на капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений. | 9 000,00 | 8 968,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 968,08 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Управление муниципальным имуществом  Ивантеевского сельского поселения на 2020-2022 годы»

за  2020 год

Мероприятие 1.1. «Ремонт объектов недвижимого имущества».

На выполнение данного мероприятия в 2020 году было запланировано 50 000,00 руб. для изготовления проектно-сметной документации для ремонта здания администрации. В связи с непредсказуемой экономической обстановкой вследствие распространения короновирусной инфекции указанные расходы были признаны не приоритетными, реализация мероприятия приостановлено.

Мероприятие 1.2. «Плата за текущий ремонт и содержание объектов в составе общего имущества многоквартирных домов».

На выполнение данного мероприятия запланировано 33 000,00  (исполнено 31 013,70), в пределах заключен муниципальный контракт с управляющей организацией для обслуживания муниципального имущества. На 01.01.2021 года мероприятие выполнено, денежные средства освоены в объеме 31 013,70.

Мероприятие 1.3. «Взносы на капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений».

На выполнение данного мероприятия запланировано 9 000,00 рублей, заключено соглашение с региональным фондом капитального ремонта. На 01.01.2021 года мероприятие выполнено, денежные средства освоены в размере 8 968,08

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 годы»

за 2020 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 годы»

за 2020 год

Мероприятие 1. «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях».

На выполнение данного мероприятия запланировано 8 000,00 рублей.Субсидирование носит заявительный характер, на 01.01.2021 года заявок на субсидирование в адрес исполнителя программы не поступало.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Ивантеевском сельском поселении на 2020-2022 годы»

за 2020 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 25 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 1. Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и иных работников органов местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения | 25 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Развитие муниципальной службы в Ивантеевском сельском поселении на 2020-2022 годы»

за  2020 год

Мероприятие 1. «Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих,  лиц, замещающих муниципальные должности   и иных работников органов местного самоуправления  Ивантеевского сельского поселения».

На выполнение данного мероприятия в 2020 году было запланировано 25 000,00 руб. для повышения квалификации, переобучения 4 4 сотрудников администрации.  В условиях ограничительных мер  вследстие распространения короновирусной инфекцииповышение квалификации смогли пройти 2 сотрудников.