Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения на 2023-2025 годы" за 2023 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2 863 958,81 | 2 810 617,92 | 2 044 000,00 | 1 995 806,78 | 1 995 806,78 | 819 958,81 | 819 958,81 | 814 811,14 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении» | 880 134,36 | 860 498,73 | 252 893,97 | 236 687,06 | 236 687,06 | 627 240,39 | 623 811,67 | 623 811,67 |
| 2.1. Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка. | 880 134,36 | 860 498,73 | 252 893,97 | 236 687,06 | 236 687,06 | 627 240,39 | 623 811,87 | 623 811,87 |
| 2. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения» | 1 983 824,45 | 1 950 119,19 | 1 791 106,03 | 1 759 119,72 | 1 759 119,72 | 192 718,42 | 190 999,47 | 190 999,47 |
| 3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов | 1 983 824,45 | 1 950 119,19 | 1 791 106,03 | 1 759 119,72 | 1 759 119,72 | 192 718,42 | 190 999,47 | 190 999,47 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения на 2023-2025 годы»

за 2023 год

1. Подпрограмма  «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении».

Мероприятие 2.1. «Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка».

На выполнение данного мероприятия в 2022 году было запланировано  880 134,36 руб. (их них субсидия из бюджета Новгородской области 252 893,97 руб.);  исполнено на  выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения 860 498,73 руб. (их них субсидия из бюджета Новгородской области 236 687,06 руб.). В 2022 году финансирование указанного мероприятия в рамках данной подпрограммы составляло по плану 542 463,75 руб., исполнено  519 705,50 руб.; в 2021 году  при плане 552 195,72 руб., исполнено 545 939,50 руб.

2. Подпрограмма  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к дворовым территориям населенных пунктов   Ивантеевского сельского поселения».

На выполнение данного мероприятия в 2023 году было запланировано  1 983 824,45 руб. (их них субсидия из бюджета Новгородской области 1 791 106,03 руб.);  исполнено на  выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения 1 950 119,19 руб.       (их них субсидия из бюджета Новгородской области 1 759 119,72 руб.)

В рамках мероприятий указанной подпрограммы в 2023 году производились разработка сметной документации, проверка ее достоверности, текущий ремонт, а также строительный контроль за ремонтом  автомобильных дорог всего на сумму 1 950 ,25 руб., общей протяженностью  2,001 км, площадью 7 671 м2, а именно:

грунтовая автодорога в д. Большое Городно длиной 0,443 км, площадью 1 772 м2;

грунтовая автодорога в д. Симаниха протяженностью 0,999 км, площадью 4 039 м2;

грунтовая автодорога ул. 1-й переулок в д. Ивантеево протяженностью 0,175 км, площадью 700 м2;

грунтовая автодорога ул. Приозерная  в д. Ивантеево протяженностью 0,380 км, площадью 1 140 м2;

трубопеерезд в д. Буяково, протяженностью 4  м, площадью 20 м2.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2023-2025 годы» за 2023 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 370 000,00 | 311 599,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 311 599,11 | 370 000,00 |
| 1.Монтаж автоматизированных пунктов включения и приборов учета электроэнергии, замена проводов сетей уличного освещения, замена светильников на энергосберегающие | 234 000,00 | 194 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 000,00 | 194 348,30 | 234 000,00 |
| 2. Текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения | 136 000,00 | 117 250,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 117 250,81 | 136 000,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2023-2025 годы» за 2023 год

- На выполнение мероприятий по монтажу автоматизированных пунктов включения,  замене проводов и светильников заключены    и исполнены  2  муниципальных  контракта на сумму 194 348,30 руб., по которым заменено всего 350 м кабеля на СИП, установлены 1 автоматизированный пункт включения, оборудованный прибором учета, так же заменены 6 светильника ДРЛ на светодиодные и дополнительно установлены 2 светодиодных светильника, а именно:

заменено 350 м провода на  СИП,  установлен 1 прибор учета электроэнергии и пункт автоматизированного включения, 6 существующих светильников заменено на 6 светодиодных в д. Миробудицы;

установлены 2 дополнительных светильника на ул. Приозерная в д. Ивантеево.

С начала реализации мероприятий данной программы (2016 год) и по настоящий момент достигнуто снижение потребления энергии сетями уличного освещения с 99 681  квтч на  01.01.2016 года  до 42 551 квтч на 01.01.2024  года при росте количества светильников за этот же период времени со 105 шт. до 140  шт. по состоянию на 01.01.2024, из которых 128 светодиодные. При это расходы на исполнение указанной программы с 2016 по 2023 год составили 1 907 000 руб., накопленная экономия потребления электроэнергии к 01.01.2024 составила 2 442 340 руб., причем за 2021 год экономия составила порядка 457 000 руб., за 2022 год – 504 000 руб., за 2023 год – 646 140,00 руб.

- В  рамках мероприятия  текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения заключен муниципальный контракт, мероприятия по текущему ремонту выполнялись  по мере необходимости.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие  благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2023–2025 годы» за 2023 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего |  | Средства бюджета Валдайского района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 931 523,08 | 864 942,07 | 76 923,08 | 76 923,08 | 76 923,08 | 854 600,00 | 788 018,99 | 788 018,99 |
| 1. Электроэнергия сетей уличного освещения | 520 000,00 | 495 125,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 495 125,18 | 495 125,18 |
| 2. Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения | 243 223,08 | 237 811,89 | 76 923,08 | 76 923,08 | 76 923,08 | 166 300,00 | 160 888,81 | 160 888,81 |
| 3. Устройство, содержание детских и спортивных площадок | 16 300,00 | 16 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300,00 | 16 290,00 | 16 290,00 |
| 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 35 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 5. Скашивание травы и дезинсекционная обработка территории | 82 000,00 | 81 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 81 715,00 | 81 715,00 |
| 6. Озеленение | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Комплексное развитие  благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2023–2025 годы» за 2023 год

Мероприятие 1. «Электроэнергия сетей уличного освещения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 520 000,00 рублей, заключен контракт на  520 000,00 руб. Исполнение происходит ежемесячно, на 01.01.2024 исполнено на сумму 495 125,18 руб.   За 2015 год уличное освещение составило  99 681 квт/ч на сумму 584 984 руб., 2016 год – 94 264 квт/ч на сумму 571 507 руб., 2017 – 90 132 квт/ч на сумму 607 503 руб., 2018 год – 81 117 квт/ч на сумму 596 545 руб., 2019 год – 68 678 квт/ч на сумму 555 649 руб., 2020 год – 53 685 квт/ч на сумму 460 094 руб., 2021 год – 47 330 квт/ч на сумму 406 846 руб., 2022 год – 44 542 квт/ч на сумму 416 405 руб., 2023 год  - 42 551 квт/ч  на сумму 495 125,18 руб.

Мероприятие 2. «Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 243 223,08 рублей (в том числе средства бюджета Валдайского района 76 923,08 руб.):

для исполнения решения суда выполнен монтаж 2-х площадок для временного хранения ТКО. Стоимость работ составила 131 042,18 руб., в том числе средства бюджета Валдайского района 76 923,08 руб., приобретены 4 контейнера 69 460,00 руб., произведена уборка несанкционированного мусора, осуществлен сбор и вывоз мусора из бункера-накопителя на кладбище в д. Большое Городно.

Мероприятие 3. «Устройство, содержание детских и спортивных площадок».

На выполнение данного мероприятия запланировано 16 300,00 рублей, исполнено 16 290 руб. В 2023 году при исполнении указанного мероприятия был  произведен текущий ремонт детской площадки.

Мероприятие 4. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 35 000,00 рублей. В 2024 году года заключен и исполнен контракт на выполнение сноса аварийных деревьев на гражданском  кладбище и в д. Б. Городно.

Мероприятие 5. «Скашивание травы и  дезинсекционная обработка территории».

На выполнение данного мероприятия запланировано 82 000,00 руб., исполнено 81 715 руб. В 2023 году в рамках исполнения данного мероприятия заключались и исполнялись контракты по скашиванию травы на территории поселения (всего 9,6 га), выполнение акарицидной обработки общественных территорий от клещей (3 га), а также двукратная обработка против борщевика Сосновского (0,5 га)

Мероприятие 6. «Озеленение».

На выполнение данного мероприятия запланировано 35 000,00 руб., работы по данному мероприятию  не выполнялись.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обустройство и восстановление воинских захоронений в Ивантеевском сельском поселении на 2023-2025 годы» за 2023 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 037 278,49 | 1 031 066,94 | 988 278,49 | 981 643,11 | 981 643,11 | 55 635,38 | 55 635,38 | 49 423,83 |
| 1. Текущий ремонт и благоустройство воинских захоронений в Ивантеевском сельском поселении (прочие мероприятия) | 42 210,21 | 36 122,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 210,21 | 42 210,21 | 36 122,32 |
| 2. Текущий ремонт и благоустройство воинских захоронений в Ивантеевском сельском поселении (выполнение работ по благоустройству) | 995 068,28 | 994 944,62 | 988 278,49 | 981 643,11 | 981 643,11 | 6 789,79 | 6 789,79 | 6 789,79 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2023-2025 годы» за 2023 год

- На выполнение прочих мероприятий по текущему ремонту и благоустройству воинских захоронений в Ивантеевском сельском поселении было запланировано 42 210,21 руб., исполнено 36 122,32 руб. Средства затрачены на текущий ремонт воинского захоронения в д. Ивантеево, Стелы памяти в д. Ивантеево, приобретение венков для возложения, проверку достоверности сметной документации, строительный контроль за работами по благоустройству воинского захоронению  в д. Русские Новики.

- На выполнение работ по  благоустройству воинского захоронения  в д. Русские Новики Ивантеевского сельского поселения было запланировано 995 068,28 руб. (из них средства бюджета Новгородской области 988 278,49 руб.), исполнено 994 944,62 руб. (из них средства бюджета Новгородской области 981 643,11 руб.) Средства затрачены на выполнение работ по благоустройству воинского захоронению  в д. Русские Новики.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2023-2025 годы»

за 2023 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 41 000,00 | 15 481,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 15 481,92 | 15 481,92 |
| 1. Приобретение средств пожаротушения | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Содержание транспортного средства АРС-14 | 16 000,00 | 15 481,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 15 481,92 | 15 481,92 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2023-2025 годы»

за 2022 год

Мероприятие 1. «Приобретение средств пожаротушения»: работы не проводились

Мероприятие 2. «Содержание автоцистерны АРС-14» (технический осмотр, ОСАГО и уплата транспортного налога), переданной в безвозмездное пользование местному отделению добровольной пожарной дружины

Всего по данной программе запланировано – 41 000,00 руб., выполнено мероприятий на 15 481,92 руб.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на  2023-2025 годы»

за 2023 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на  2023-2025 годы»

за 2023 год

Мероприятие 1. «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях».

На выполнение данного мероприятия запланировано 8 000,00 рублей. Субсидирование носит заявительный характер, на 01.01.2024 года заявок на субсидирование в адрес исполнителя программы не поступало.