Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения на 2024-2026 годы" за 2024 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2 049 733,47 | 1 757 780,86 | 1 143 000,00 | 942 924,18 | 942 924,18 | 906 733,47 | 814 856,68 | 814 856,68 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении» | 938 433,47 | 722 810,31 | 571 500,00 | 399 040,41 | 399 040,41 | 366 933,47 | 323 769,90 | 323 769,90 |
| 1.1. Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка. | 938 433,47 | 722 810,31 | 571 500,00 | 399 040,41 | 399 040,41 | 366 933,47 | 323 769,90 | 323 769,90 |
| 2. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения» | 1 085 300,00 | 1 034 970,55 | 571 500,00 | 543 883,77 | 543 883,77 | 513 800,00 | 491 086,78 | 491 086,78 |
| 2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов | 1 085 300,00 | 1 034 970,55 | 571 500,00 | 543 883,77 | 543 883,77 | 513 800,00 | 491 086,78 | 491 086,78 |
| 3. Подпрограмма «Постановка на кадастровый учет и паспортизация автомобильных дорог Ивантеевского сельского поселения» | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Выполнение работ по постановке на кадастровый учет и паспортизации автомобильных дорог | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения на 2024-2026 годы»

за 2024 год

1. Подпрограмма  «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении».

Мероприятие 1.1. «Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка».

На выполнение данного мероприятия в 2024 году было запланировано  938 433,47 руб. (их них субсидия из бюджета Новгородской области 571 500,00 руб.);  исполнено на  выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения 722 810,31 руб. (их них субсидия из бюджета Новгородской области 399 040,41 руб.). В 2023 году финансирование указанного мероприятия в рамках данной подпрограммы составляло по плану 880 134,36 руб., исполнено  860 498,73 руб.

2. Подпрограмма  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к дворовым территориям населенных пунктов   Ивантеевского сельского поселения».

На выполнение данного мероприятия в 2024 году было запланировано  1 085 300,00 руб. (их них субсидия из бюджета Новгородской области 571 500,00 руб.);  исполнено на  выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения 1 034 970,55 руб.       (их них субсидия из бюджета Новгородской области 543 883,77 руб.)

В рамках мероприятий указанной подпрограммы в 2024 году производились разработка сметной документации, проверка ее достоверности, текущий ремонт, а также строительный контроль за ремонтом  автомобильных дорог всего на сумму 1 034 970,55  руб., общей протяженностью  0,596 км, площадью 2 010 м2, а именно:

грунтовая автодорога в д. Ивантеево ул. Озерная, д. 4 – д. 6 протяженностью 0,146 км, площадью 260 м2;

грунтовая автодорога в д. Козлово, проезд Полевой протяженностью 0,400 км, площадью 1 600 м2;

грунтовая автодорога в д. Козлово (подъезд к земельному участку) протяженностью 0,050 км, площадью 150 м2;

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2024-2026 годы» за 2024 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 490 000,00 | 441 852,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 441 852,62 | 441 852,62 |
| 1.Монтаж автоматизированных пунктов включения и приборов учета электроэнергии, замена проводов сетей уличного освещения, замена светильников на энергосберегающие | 390 000,00 | 364 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 364 928,00 | 364 928,00 |
| 2. Текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения | 100 000,00 | 76 924,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 76 924,62 | 76 924,62 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2024-2026 годы» за 2024 год

- На выполнение мероприятий по монтажу автоматизированных пунктов включения,  замене проводов и светильников заключены    и исполнены  2  муниципальных  контракта на сумму 364 928,00 руб., по которым заменено всего 860 м кабеля на СИП, установлены 2 автоматизированных пункта включения, оборудованных 2-мч приборами учета, так же заменены 6 светильника ДРЛ на светодиодные и дополнительно установлены еще 7  светодиодных светильников, а именно:

заменено 460 м провода на  СИП,  установлен 1 прибор учета электроэнергии и пункт автоматизированного включения, 3 существующих светильников заменено на 7 светодиодных в д. Симаниха;

заменено 400 м провода на  СИП,  установлен 1 прибор учета электроэнергии и пункт автоматизированного включения, 3 существующих светильников заменено на 6 светодиодных в д. Малое Уклейно.

С начала реализации мероприятий данной программы (2016 год) и по настоящий момент достигнуто снижение потребления энергии сетями уличного освещения с 99 681  квтч на  01.01.2016 года  до 43 198 квтч на 01.01.2025  года при росте количества светильников за этот же период времени со 105 шт. до 138  шт. по состоянию на 01.01.2025, из которых 133 светодиодные. При это расходы на исполнение указанной программы с 2016 по 2024 год составили 2 271 928 руб., накопленная экономия потребления электроэнергии к 01.01.2025 составила 3 108 235 руб., причем за 2021 год экономия составила порядка 457 000 руб., за 2022 год – 504 000 руб., за 2023 год – 646 140,00 руб., за 2024 год – 665 895,00 руб.

- В  рамках мероприятия  текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения заключен муниципальный контракт, мероприятия по текущему ремонту выполнялись  по мере необходимости.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие  благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2024–2026 годы» за 2024 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего |  | Средства иных бюджетов |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 880 800,00 | 715 578,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 800,00 | 715 578,21 | 715 578,21 |
| 1. Электроэнергия сетей уличного освещения | 550 000,00 | 520 529,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 520 529,97 | 520 529,97 |
| 2. Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения | 96 800,00 | 86 478,24 | 76 923,08 | 0,00 | 76 923,08 | 96 800,00 | 86 478,24 | 86 478,24 |
| 3. Устройство, содержание детских и спортивных площадок | 15 000,00 | 14 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 970,00 | 14 970,00 |
| 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Скашивание травы и дезинсекционная обработка территории | 94 000,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 93 600,00 | 93 600,00 |
| 6. Озеленение | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Комплексное развитие  благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2024–2026 годы» за 2024 год

Мероприятие 1. «Электроэнергия сетей уличного освещения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 550 000,00 рублей, заключен контракт на  550 000,00 руб. Исполнение происходит ежемесячно, на 01.01.2025 исполнено на сумму 520 529,97 руб.   За 2015 год уличное освещение составило  99 681 квт/ч на сумму 584 984 руб., 2016 год – 94 264 квт/ч на сумму 571 507 руб., 2017 – 90 132 квт/ч на сумму 607 503 руб., 2018 год – 81 117 квт/ч на сумму 596 545 руб., 2019 год – 68 678 квт/ч на сумму 555 649 руб., 2020 год – 53 685 квт/ч на сумму 460 094 руб., 2021 год – 47 330 квт/ч на сумму 406 846 руб., 2022 год – 44 542 квт/ч на сумму 416 405 руб., 2023 год  - 42 551 квт/ч  на сумму 495 125,18 руб., за 2024 год – 43 198 квт/ч на сумму 520 529,97 руб.

Мероприятие 2. «Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 96 800,00 рублей, в течение 2024 года производилась уборка контейнерных площадок в д. Симаниха и Б. Уклейно, осуществлялся сбор и вывоз мусора из бункера-накопителя на кладбище в д. Большое Городно.

Мероприятие 3. «Устройство, содержание детских и спортивных площадок».

На выполнение данного мероприятия запланировано 15 000,00 рублей, исполнено 14 970 руб. В 2024 году при исполнении указанного мероприятия был  произведен текущий ремонт детской площадки.

Мероприятие 4. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 35 000,00 рублей. В 2024 году мероприятия не проводились.

Мероприятие 5. «Скашивание травы и  дезинсекционная обработка территории».

На выполнение данного мероприятия запланировано 94 000,00 руб., исполнено 93 600 руб. В 2024 году в рамках исполнения данного мероприятия заключались и исполнялись контракты по скашиванию травы на территории поселения (всего 9,6 га), выполнение акарицидной обработки общественных территорий от клещей (3 га), а также двукратная обработка против борщевика Сосновского (1,0 га)

Мероприятие 6. «Озеленение».

На выполнение данного мероприятия запланировано 100 000,00 руб., работы по данному мероприятию  не выполнялись.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обустройство и восстановление воинских захоронений в Ивантеевском сельском поселении на 2024-2026 годы» за 2024 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | Освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3 934 825,26 | 3 251 547,68 | 3 819 496,76 | 3 141 009,99 | 3 141 009,99 | 115 328,50 | 110 537,69 | 110 537,69 |
| 1. Текущий ремонт и благоустройство воинских захоронений в Ивантеевском сельском поселении (прочие мероприятия) | 89 500,00 | 89 350,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500,00 | 89 350,97 | 89 350,97 |
| 2. Текущий ремонт и благоустройство воинских захоронений в Ивантеевском сельском поселении (выполнение работ по благоустройству) | 3 845 325,26 | 3 162 196,71 | 3 819 496,76 | 3 141 009,99 | 3 141 009,99 | 25 828,50 | 21 186,72 | 21 186,72 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2024-2026 годы» за 2024 год

- На выполнение прочих мероприятий по текущему ремонту и благоустройству воинских захоронений в Ивантеевском сельском поселении было запланировано 89 500,00 руб., исполнено 89 350,97 руб. Средства затрачены на текущий ремонт Стелы памяти в д. Ивантеево, приобретение венков для возложения, проверку достоверности сметной документации, строительный контроль за работами по благоустройству воинского захоронению  в д. Ивантеево.

- На выполнение работ по  благоустройству воинского захоронения  в д. Ивантеево Ивантеевского сельского поселения было запланировано 3 845 325,26 руб. (из них средства бюджета Новгородской области 3 819 496,76 руб.), исполнено 3 162 196,71 руб. (из них средства бюджета Новгородской области 3 141 009,99 руб.) Средства затрачены на выполнение работ по благоустройству воинского захоронению  в д. Русские Новики. На неполное освоение денежных средств повлияло уменьшение первоначальной цены контракта после проведения электронного аукциона (экономия  615 306,86 руб.), а также уменьшение фактической стоимости выполненных работ по результатам строительного контроля (экономия 67 821,69 руб.)

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2024-2026 годы»

за 2024 год

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего |  | Средства бюджета Валдайского района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 148 220,00 | 82 259,65 | 55 920,00 | 55 920,00 | 55 920,00 | 92 300,00 | 26 339,65 | 26 339,65 |
| - 1. Обеспечение пожарного водоснабжения | 125 920,00 | 70 000,00 | 55 920,00 | 55 920,00 | 55 920,00 | 70 000,00 | 14 080,00 | 14 080,00 |
| 2. Приобретение средств пожаротушения | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Содержание транспортного средства АРС-14 | 12 300,00 | 12 259,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 259,65 | 12 259,65 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2024-2026 годы»

за 2024 год

Мероприятие 1. «Обеспечение пожарного водоснабжения»: выполнен монтаж ограждения пожарного водоема в д. Ивантеево.

Мероприятие 2. «Приобретение средств пожаротушения»: работы не проводились

Мероприятие 3. «Содержание автоцистерны АРС-14» (технический осмотр, ОСАГО и уплата транспортного налога), переданной в безвозмездное пользование местному отделению добровольной пожарной дружины

Всего по данной программе запланировано – 148 220,00 руб. (в том числе, средства бюджета Валдайского района – 55 920,00 руб.), выполнено мероприятий на 82 259,65 руб. (в том числе, средства бюджета Валдайского района – 55 920,00 руб.).